项目编号：ZFCG-商洛市-2019-00003

商洛西街B#楼外立面改造项目

竞争性磋商文件

采购人： 商洛市棚户区改造办公室

采购代理机构：西北国际项目管理有限公司

二〇一九年四月

目   录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章 合同条款及格式	21

第四章  评审办法	40

第五章  工程量清单另附	47

第六章  技术标准和要求	48

第七章  磋商响应文件格式	49

# 第一章  磋商公告

# 商洛西街B#楼外立面改造项目竞争性磋商公告

西北国际项目管理有限公司受商洛市棚户区改造办公室的委托，按照政府采购程序，对商洛西街B#楼外立面改造项目采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：商洛西街B#楼外立面改造项目

二、采购项目编号：ZFCG-商洛市-2019-00003

三、采购人名称： 商洛市棚户区改造办公室

地址：商洛市住房和城乡建设局5楼

联系人：何先生

联系电话：0914-2311565

四、采购代理机构名称：西北国际项目管理有限公司

地址：陕西省西安市曲江新区翠华南路500 号佳和商务大厦1 幢2 单元3 层20302 室C 区

联系人：闫女士

手机：18992469987

联系电话：0914-2338499

五、采购内容和需求： 商洛西街B#楼外立面改造项目1项

项目概况：西街B#楼外立面改造

项目用途：风貌改造

采购预算：454.60万元（暂定价）

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 2、财务状况报告：能提供经审计单位出具的2018年度的财务审计报告； 3、税收缴纳证明：提供2018年度第四季度的完税证明； 4、社会保障资金缴纳证明：提供2018年以来公司为员工缴纳的社会保障资金的凭据（养老保险的缴费发票）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 ； 6、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）； 7、法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人2019年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明及被授权人身份证。 8、建筑工程施工总承包二级及以上（含二级）和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质 9、项目经理须提供相关专业二级及以上（含二级）建造师证书及安全生产考核合格证，且提供无在建项目证明。 10、有效的安全生产许可证。 备注：本项目不接受联合体磋商

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号 2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号 4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号 6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

八、磋商文件 发售时间、地点

1、发售时间：2019-04-19  09:00:00-11：30：00至2019-04-25  14：30：00-17:00:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：陕西省商洛市商州区晨光路晨光家居A座一单元503室

3、文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退

注：购买磋商文件时请携带单位介绍信、特定资格条件所列内容一式二份，查检原件，留复印件（加盖公司公章） 谢绝邮寄！

九、磋商文件 递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2019-04-29  14:00:00-14:30:00

2、投标地点：陕西省商洛市商州区工农路天地仁和7楼会议室

3、开标时间：2019-04-29 14:30:00

4、开标地点：陕西省商洛市商州区工农路天地仁和7楼会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：0914-2338499

2、开户名称：西北国际项目管理有限公司

3、开户银行：中国建设银行股份有限公司西安曲江永和坊支行

4、账 号： 61001100671052500223

十一、本竞争性磋商公告期限为自发布之日起3个工作日。

西北国际项目管理有限公司

2019年4月19日

# 第二章  供应商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名采购人：商洛市棚户区改造办公室 联系人：何先生 电 话：0914-2311565 地址：商洛市住房和城乡建设局5楼 |
| 2 | 代理机构 | 采购代理机构：西北国际项目管理有限公司 联系人：闫女士 联系电话：0914-23338499 18992469987 地址：陕西省西安市曲江新区翠华南路500 号佳和商务大厦1 幢2 单元3 层20302 室C 区 |
| 3 | 项目名称 | 商洛西街B#楼外立面改造项目 |
| 4 | 项目编号 | ZFCG-商洛市-2019-00003 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购内容及要求 | 采购内容：商洛西街B#楼外立面风貌改造，其中包括外墙真实漆、仿木门、仿木窗及配套设施。（详见工程量清单） 要求：符合国家现行规范规定标准。 |
| 7 | 建设地点 | 商洛市西街 |
| 8 | 投标保证金 | 交纳金额：5万元整 交纳时间：磋商截止时间前 2 天到账。以到账时间为准。 收款名称：西北国际项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安曲江永和坊支行 账 号： 61001100671052500223 交纳方式：转账或电汇形式提交，投标保证金必须从投标单位的基本账户转出。 |
| 9 | 工程概算 | 454.60万元（暂定价） |
| 10 | 供应商资格要求 | - 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照副本（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； - 财务状况报告：能提供经审计单位出具的2018年度的财务审计报告； - 税收缴纳证明：提供2018年度第四季度的完税证明； - 社会保障资金缴纳证明：提供2018年以来公司为员工缴纳的社会保障资金的凭据（养老保险的缴费发票）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； - 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）； - 法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人2019年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明及被授权人身份证。 - 建筑工程施工总承包二级及以上（含二级）和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质 - 项目经理须提供相关专业二级及以上（含二级）建造师证书及安全生产考核合格证，且提供无在建项目证明。 - 有效的安全生产许可证。 - a.同类业绩 (以中标通知书及合同协议书）；至少三份。至少提供1份拟派项目经理签订的工程项目业绩合同。 - 注：以上1-10条，在递交竞争性磋商响应文件时单独封装一并递交。 |
| 11 | 质量标准 | 符合国家相应质量标准要求质量合格。 |
| 12 | 建设工期 | 60日历天 |
| 13 | 报价方式 | 自主报价 |
| 14 | 投标有效期 | 90天 |
| 15 | 磋商响应文件数量、装订 | 磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。磋商响应文件共四份，其中正本一份，副本三份，电子版磋商响应文件（光盘）一份，单独密封。磋商响应文件的正本和副本均须A4纸双面打印，并编制目录和页码（目录含二级目录，页码“共几页，第几页”）。正、副本分别装订成册，单独密封。对未按磋商文件要求数量和方式装订递交的磋商响应文件，将作为无效磋商响应文件。 |
| 16 | 答疑会/供应商提出问题的截止时间 | 本工程不召开答疑会议，供应商若对磋商文件有问题需采购人回答，以请以书面形式向采购人提出问题，采购人将对需要澄清的问题以书面形式答复。 供应商提出问题截止时间：磋商会议截止时间2日前，将问题以书面形式提出（加盖单位公章）提交给西北国际项目管理有限公司。电子文档发至401581436@qq.com，采购人或采购代理机构收到问题之日起1日内答复。 |
| 17 | 磋商响应文件提交 地点及截止时间 | 文件递交时间：2019年04月29日14：00：00-14：30：00时 文件递交截止时间：2019年4月29日14：30：00 地点：陕西省商洛市商州区工农路天地仁和7楼会议室 |
| 18 | 开标时间 | 时间：2019年04月 29 日14：30：00时 地点：陕西省商洛市商州区工农路天地仁和7楼会议室 |
| 19 | 开标现场所需提交有关证件原件 | 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证） |
| 20 | 评标方法和标准 | 综合评分法 |
| 21 | 工程计价方式 | 1、依据施工图纸计算工程量； 2、按照（2009）《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、（2004）《陕西省建设工程消耗量定额》及补充定额、（2009）《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、（2009）《陕西省建设工程施工机械台班价目表》、（2009）《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发【2017】270号文）、《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2018】84号文），《关于对主要建筑材料价格的风险约定及调整通知》 (陕建发[2009]3号)、《陕西省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发【2018】2019号），材料单价执行施工当期商洛市工程造价管理信息（材料信息价），若施工当期商洛市工程造价管理信息（材料信息价）上没有的材料以陕西工程造价管理信息（材料信息价）上的价格为准并执行政策性调价文件，若陕西工程造价管理信息（材料信息价）上还没有的由审核方根据当时市场行情考察审定。人工费及不可竞争费调整执行国家、省相关最新规定。 |
| 22 | 合同价款调整 | 1、对于投标报价中清单单价的不平衡报价，其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价的5%时，工程结算执行招标上限控制价中清单综合单价。拦标价与中标价之间的差额由中标人承担。 2、工程竣工结算时，工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以内的，其综合单价不做调整，执行原有综合单价；工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外的，且其影响分部分项工程费超过0.1%的，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应做调整。调整的方法是由中标企业对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经建设单位确认并报市财政局审定后以此为准进行调整。 |
| 23 | 最高限价 | 磋商会议开始前3日公布 |
| 24 | 合同履约保证金 | 成交人接到成交通知书5日内向招标人提交中标价10%的履约保证金 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购代理机构

实施本次磋商的采购代理机构为西北国际项目管理有限公司。

2.2合格的供应商：

2.2.1符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

2.2.1.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一包）的采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商处理。

2.2.3供应商不得直接或间接地与采购人和采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人和采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

2.2.4供应商必须在西北国际项目管理有限公司购买磋商文件，方可参与磋商。磋商文件售后不退。

2.2.5本项目不接受联合体磋商。

2.2.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3.磋商标的物的合格性和合法性

3.1磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5.磋商过程的监督和管理

5.1同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件要求提供的工程，磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 评审办法

第五章 工程量清单

第六章 技术标准和要求

第七章 磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本磋商文件的解释权归西北国际项目管理有限公司。

7.磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2采购代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 磋商响应文件的编制

8.磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的磋商响应文件应包含下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和磋商文件规定格式填写的磋商响应函、法定代表人授权委托书、磋商一览表等。

9.1.2按照磋商文件的要求编制的磋商商务要求。

9.1.3按照磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件。

9.1.4按照本章第14条要求提交的磋商保证金。

9.1.5磋商文件中要求编制的技术要求。

9.2 如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，将按无效响磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效磋商处理。

11.磋商报价

11.1报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程且验收合格的所有费用，其他一切相关费用。并在总报价中扣减(磋商总报价应为扣减后的价格)，磋商报价表中标明本次工程的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。

11.2磋商报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的磋商响应文件将被作无效响应处理。

11.3 磋商报价：

11.3.1 供应商应对所列的所有要求按项目进行响应，不得将采购内容拆开响应。

11.3.2磋商报价包括供应商响应文件中所列的完成对西安航空基地第二幼儿园室内进行装饰装修工程的材料、人工、税金等所有工作的总和。

11.3.3凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总价中（项目内容、项目量调整除外）。

11.3.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应报价，不接受备选报价。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

13.证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应在磋商响应文件中提供工程满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效响应处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1工程内容、工程方案、工程期限、付款方式等方面的详细说明；

13.2.2 逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的工程对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

14.磋商保证金

14.1供应商须在磋商响应文件递交截止前向西北国际项目管理有限公司交纳“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定14.8没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照磋商文件“供应商须知前附表”中规定的交纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未交纳磋商保证金、未按磋商文件规定时间交纳磋商保证金、磋商保证金金额不足、磋商保证金转账凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内，将按无效响应处理。

14.6未成交人的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交人的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同复印件一份，（查看原件））。

14.7下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

14.7.1供应商在递交磋商响应文件截止时间后，撤回磋商响应文件的或者擅自退出磋商活动的。

14.7.2供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致成交无效的。

14.7.3将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人和采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

14.7.4供应商在磋商响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参与磋商的。

14.7.5供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的;

14.7.6供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

14.8磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期（含授权有效期）从递交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。磋商有效期内供应商撤销投标文件的，采购代理机构不退还投标保证金。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照“供应商须知前附表”的要求, 递交一份磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（光盘一份）并在盘面标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与磋商响应文件同时递交。磋商响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以正本为准。

16.2磋商响应文件正本须打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章。（磋商文件要求磋商响应文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署），若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在磋商响应文件中，所有要求签字处，均须由签字者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有磋商响应文件正本和副本须按第七章规定的顺序编排、编制目录及对应页码，每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称，磋商响应文件必须逐页加盖供应商公章。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四.磋商响应文件的递交

17.磋商响应文件的密封和标记

17.1为方便唱标记标，磋商一览表除在磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封磋商一览表的报价必须与磋商响应文件正本中的磋商一览表报价一致，若不一致，则按单独密封的磋商一览表为准。）

17.2供应商应将磋商响应文件正本、所有副本、电子版、磋商一览表、资格证明文件分别分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“磋商响应文件正本”“磋商响应文件副本”“电子版”“磋商一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号等标识。

17.3外层包装请按以下要求标记：

17.3.1 供应商的全称；

17.3.2 磋商项目名称、项目编号；

17.3.3正本/副本/电子版/磋商一览表/资格证明文件“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

17.4如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照磋商公告中规定的时间、地点，在规定的磋商响应文件递交截止时间前将全部磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构接收人在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责对磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其磋商响应文件恕不退还。

19．迟交的磋商响应文件

19.1按照磋商文件的规定，在递交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本章第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评审

21.磋商

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2采购代理机构当众宣读供应商名称、磋商响应文件正本/副本/电子版/磋商一览表/资格证明文件的份数、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。《政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资【2016】53号文件等规定，不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。

21.3在磋商会议现场没有启封和宣读的磋商响应文件将原封退回给供应商。

21.4 采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二，采购人代表须持有授权书。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组全体专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

22.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.5磋商过程中的实质性变动：

22.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、工程要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内同。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.5.2对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.6磋商响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

22.6.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。

22.6.2计算错误将按以下方法更正：①磋商响应文件中磋商一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件。修正后的报价按照磋商文件22.3条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

22.6.3对于磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购方可以接受。

22.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.5实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效响应处理：

22.6.5.1没有按照磋商文件要求提供的磋商响应文件或磋商响应文件构成有重大缺项；

22.6.5.2磋商响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章、胶装的；

22.6.5.3供应商未提交有效的磋商保证金或金额不足的、磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；

22.6.5.4超出经营范围磋商的；

22.6.5.5资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

22.6.5.6磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

22.6.5.7无磋商有效期或有效期不满足磋商文件要求的；

22.6.5.8供应商在同一份磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

22.6.5.9存在有重大缺漏项和重大偏离的；

22.6.5.10供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

22.6.5.11磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算的。

22.7磋商响应文件的详细评审

22.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。磋商时，磋商小组会各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

22.7.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

22.8成交候选人的确定

22.8.1磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

23．评审过程的保密

23.1磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及采购代理机构施加任何影响，应予废标。

24．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评审采用综合评分法，即在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存一至三名成交候选供应商。

25．评审程序

25.1按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被被废标的供应商认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

26.2采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3确定的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

26.5成交供应商确定之后，成交公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

27．成交与落标通知

27.1 采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和向成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者向成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.3 成交通知书发出后五个工作日内，采购代理机构向未成交的供应商，退还磋商保证金，不计利息。

28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级政府采购监管管理部门和有关部门备案。

29．招标代理服务费

29.1招标代理服务费由采购人支付，在成交公告发布后一个工作日内一次性支付给西北国际项目管理有限公司。

30. 履约保证金：成交人接到成交通知书5日内向招标人提交中标价10%的履约保证金。

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价（磋商响应文件的报价）---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。

31.2、经过公开发布磋商信息后，有效磋商供应商不足三家时，由磋商小组集体研究并报监督管理机关同意，采用相应方式完成采购。

31.3、当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.4、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

32.质疑

32.1供应商认为磋商文件、评审过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2 提交质疑书需携带以下资料：

32.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

32.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。

32.3质疑书应该包含以下主要内容：

32.3.1质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

32.3.2所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、项目编号。

32.3.3具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

32.3.4明确、具体的质疑请求。

32.3.5质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

32.3.6质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

32.4质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

# 合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

（示范文本）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

2019年  月  日

第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《 中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

项目名称：         商洛西街B#楼外立面改造项目

建设地点：               商洛西街

资金来源：               财政资金

二、工程承包范围

承包范围：采购清单

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 60 天。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范要求“合格”

五、合同价款

1、金额（大写）：                                      元（人民币）

￥：                                      元

（其中：工程预留金          元；零星工作费          元，安全防护、文明施工措施费            元，工程分包和材料购置费          元。）

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、成交通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、磋商文件、答疑纪要及工程量清单

7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：          年            月            日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人：            （公章）            承包人：           （公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第二部分  通用合同条款

执行《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）

第三部分  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、专用合同条款是对通用条款中相应条款内容的解释、补充、删除或修改，其序号与通用条款中条款一一对应，未作改动的条款按通用条款执行。

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：﹙1﹚本合同协议书；﹙2﹚本合同专用条款；﹙3﹚成交通知书；﹙4﹚投标书，工程报价单或预算书及其附件；﹙5﹚磋商文件答疑纪要及工程量清单；﹙6﹚本合同通用条款；﹙7﹚标准规范及有关技术文件。

3、语言文字和适用法律语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用     /    语言文字。

3.2  适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同适用于中华人民共和国法律，行政法规、陕西省地方法规。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：﹙1﹚国家现行和相关技术规程；﹙2﹚工程所在地建设主管部门的标准、规范；﹙3﹚工程所在地行业的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：           /

国内没有相应标准、规范时的约定：以发包人和监理人的要求为准。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：_______________职务：______________

发包人委托的职权：按照建设工程监理规范、监理合同，发包人与承包人签订的施工合同中的规定对施工过程进行全面监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：以发包人的书面通知为准。

5.4发包人派驻的工程师

姓名：____________________职务：________________________________

职权：代表发包人，对施工单位的进度、安全、质量及资金使用情况进行全过程监督管理。

5.6不实行监理的，工程师的职权：________/_____________________

6、项目经理

姓名：___________职务：___________________

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前五日内完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工地点分散，水源、电源、电讯均由承包人自行解决并承担费用。

其计量和计价方法为：由承包人承担费用，按不同来源在投标时自主报价，结算时不再调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订七日内提供发包人已知的情况，其它由承包人自行勘测和解决。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后发包人积极办理，需要承包人配合的承包人必须积极配合在开工前完成。

（6）水准点与座标控制点交验要求：进场后七日内。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前十日内完成。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人和承包人协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：施工中的协调配合工作。

7.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督备案手续。

8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按发包人的要求提供。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：a、合同签订后15日内向发包人、监理人提供切实可行的施工方案，项目部组成人员名单；b、每月26日向发包人、监理人提供当月25日以前完成的工程量报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：a、为现场安全保卫提供足够的安全保卫人员及相应的设施和措施，提供24小时的安全保卫服务；b、负责维修夜间和非夜间施工用的照明；c、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场用电安全规范》。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费为发包人和监理人提供办公和生活用房。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责各项手续的办理并承担费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责，费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人和承包人负责协商确定。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人负责。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：相关的对外协调工作。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后15日内。

工程师确认的时间：承包人接交之日起七日内。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：以发包人的要求为准。

10、工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》13条。

四、质量与检验

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》。

12、工程试车

12.1试车费用的承担：由承包人承担。

五、安全防护文明施工

六、合同价款

13、合同价款约定

13.1本合同价款采用  （1）_方式确定。

（1）采用固定总价合同：

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：  /

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_________/_____________

14、合同价款调整

14.1双方约定合同价款的其他调整因素：___________/_______________

14.2对于投标报价中清单单价的不平衡报价，其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价的5%时，工程结算执行招标上限控制价中清单综合单价。拦标价与中标价之间的差额由中标人承担。

14.3工程竣工结算时，工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以内的，其综合单价不做调整，执行原有综合单价；工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外的，且其影响分部分项工程费超过0.1%的，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应做调整。调整的方法是由中标企业对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经建设单位确认并报市财政局审定后以此为准进行调整。

15、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： /

16、工程量确认

16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月的26日承包人向发包人提交25日以前已完工程量报告。

- 工程进度款结算与支付

双方协商后签订。

七、材料设备供应

31发包人供应材料设备，承包人应按计划领取使用，在结算时发包人按暂定价从工程款中扣除。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（1）款。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行《通用条款》31.4(2)款。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行《通用条款》31.4.（3）款。

（4）到货地点与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（4）款。

（5）供应数量与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（5）款。

（6）到货时间与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（6）款。

31.6发包人供应材料设备的结算方法：  无

32、承包人采购材料设备

32.1承包人采购材料设备的约定：乙方自行采购的材料进场前须经发包人、监理工程师对质量进行确认后方可进场。乙方自行采购的材料规格型号应与施工图设计相符，质量等级必须合格。

八、工程变更

33、在本工程实施过程中若发生变更，按下列各项执行：

33.1合同中已有适用综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.2合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.3合同中没有适用或类似综合单价的承包人按照投标书人工工日、材料、机械台班单价进行组价，报监理工程师和发包人审核认可。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：完整资料文件两套。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：_______________/_______________

37、竣工结算

结算审查期限：   /

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：  _/__

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款。

双方约定的发包人其他违约责任：__________/_________

39.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人工期每推迟一天罚款1000元，若影响到发包人使用另行赔偿给甲方造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。承包方除按合同价款的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定执行。

双方约定的承包人其他违约责任：______/________

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请_合同管理部门和其他有关部门_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第_ 2）_种方式解决：

1）提交 ____________仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向工程所在地_人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：   无

分包施工单位为：___________/_____________

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定： _根据国家的法律规定执行。

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行《通用条款》44.1款，费用由发包人承担。

发包人委托承包人办理的保险事项：____________/________________

（2）承包人投保内容：执行《通用条款》44.4款，费用由承包人承担。

45、担保

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：      ，担保金额：    ，担保有效期：    _。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / ，担保金额：/，担保有效期：/。

（3）双方约定的其他担保事项：_______________/________________

50、合同份数

50.2双方约定合同副本份数：陆份。

51、补充条款

51.1本工程禁止转包，若发现承包方私自转包和未经发包人许可私自分包，发包人有权终止合同，对已完工程不予结算，并由承包人赔偿因此给发包方造成的直接或间接的经济损失。

51.2施工企业须承诺按国务院及当地政府的规定按时、足额、实名方式支付农民工工资，否则发包人在工程款中代扣支付，并在工程结算时扣除。

51.3本工程竣工后，应免费将建筑物周围和施工单位生活区周围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和施工垃圾，做到场地整洁。

51.4承包人在施工过程中应服从、遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：

1、承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况；

2、工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现承包人为落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；

3、发包人和承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。

51.5以上未尽事宜，双方协商解决或另行签署补充协议并到建设行政主管部门备案。

附件1

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件2

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据中华人民共和国《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定要求，按照施工合同约定，该工程竣工验收后，如在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷，施工单位必须履行保修义务，予以修复；并按有关规定承担应负的保修责任等。

一、质量保修范围为本合同约定所有工程内容。

二、参照国家《建筑工程质量保修办法》规定的最低期限，建设单位与施工单位双方约定，在正常使用条件下，该工程的质量保修期限为一年；保修时间按竣工终验之日起算。

三、质量保修责任

1、该工程在保修期限内由于施工方原因造成质量缺陷的由施工方修复；

2、该工程施工质量缺陷造成人身或者财产损害的，施工方应当向被损害方依法给予赔偿；

3、属于保修范围和内容的项目，施工方在接到整修通知之日起7 天内派人整修。施工单位不在限定期限内派人修理，建设单位可委托其他人员整修，保修费用从质量保修金内扣除；

4、质量保修费用从施工工程合同价款中截留 5%作为保修款，在施工单位已完成全部返修工程后（需建设单位签字认可）,保修款在保修时间满一年、及延长期满时分别结算一次，建设单位在保修延长期满后二十天内将余款全额一次性支付给施工方；

5、施工方必须在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。

四、争议解决：因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，也可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。

五、本保修书签署后，在工程有效寿命内一直生效。

六、本质量保修书壹式叁份、施工、监理、建设单位各一份。

甲方法定代表人或授权委托人（签章）：

乙方法定代表人或授权委托人（签章）：

附件3

建设工程安全文明生产责任书

甲方（建设发包方）：

乙方（建设工程承包方）：

经甲乙双方协商，甲方将               承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行和认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高我市建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人生安全，根据《中华人民共和国建筑法》，《施工现场管理规定》等有关国家法令法规，甲乙双方特订立此建设工程安全生产责任书，双方共同遵守。

一、建设工程承包方

1、建筑施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行。

4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

5、建筑施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》（JG59-99），《建设工程供电安全规范》(GB50194-93)。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

7、施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。

二、建设发包方

1、建设单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

2、根据招标投标的有关规定，建设单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3、工程开工前，建设单位应当向施工企业提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。

4、建设单位工程负责人应随时督促施工企业加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

三、建设工程承包方安全生产目标

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

重伤事故率控制0%

轻伤事故率控制1%

2、安全管理

1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100 %。

2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。

3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。

4）施工现场设专职安全员1人。

5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。

四、本表壹式叁份，建设单位、施工单位、建设工程质量安全监督站各执壹份。

建设单位工地代表：                          施工企业现场负责人：

（项目经理）                               （项目经理）

建设单位法人：                              施工企业法人：

（盖章）                                   （盖章）

签订时间：   年   月  日                    签订时间：   年  月   日

# 第四章  评审办法

一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选供应商并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

按照初审（资格审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详评。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、初审：（含资格性审查和符合性审查）

1.1资格审查

1.1.1供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商将按无效磋商处理。

1.2符合性审查

按照以下内容对磋商响应文件进行符合性审查，一项不合格即为无效磋商。

1.2.1磋商响应文件的完整性。磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。

1.2.2磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3磋商响应文件的响应性。磋商有效期是否符合磋商文件要求；磋商响应技术方案是否有重大缺漏项、偏离；	磋商响应商务条款是否有重大偏离；技术指标是否出现虚假响应；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.2.4磋商报价是否超过项目最高限价。

1.2.5是否按照磋商文件规定时间交纳了有效足额的磋商保证金或担保机构出具的保函。

1.2.6磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商作无效磋商处理。

1.2.7磋商文件其他章节中对无效磋商的规定。

2、澄清有关问题

3、分别磋商

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、二次报价

4.1供应商在规定的时间内提交最后报价。

5、详评

5.1对于经初审合格的所有磋商响应文件，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐中标候选人。

6、对于磋商响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

6.1磋商响应文件中磋商一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商一览表为准；

6.2磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.3如果单独密封的“磋商一览表”中的磋商报价与磋商响应文件正本的磋商报价不一致，以单独密封的“磋商一览表”中的磋商报价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将按无效磋商处理。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环保产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

2.1.1在磋商最终报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×6%”进行扣减；

2.1.2在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×8%”进行扣减；

2.1.3在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×10%”进行扣减。

2.2供应商为联合体参与磋商且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.2.1在磋商最终报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“磋商最终报价×2%”进行扣减；

2.2.2在磋商最终报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“磋商最终报价×3%”进行扣减。

2.2.3在磋商最终报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“磋商最终报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.3单个分包为单一产品的，所投产品为节能环保产品的在磋商报价的基础上，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.4单个分包为多种产品的，所投产品为节能环保产品报价占到总报价30％以上的，在投标报价的基础上，按“投标报价×3%”进行扣减；

3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

四、详细评审（总分100分）

评价和比较以磋商响应文件为依据，从“商务部分”、“技术部分”、两个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 序号 | 审查项目 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 1 | 磋商 报价 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30的公式计算得分。 4. 磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经磋商小组一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。 | 30分 |
|  | 2 | 同类 业绩 | a.同类业绩 (以中标通知书或合同协议书原件为准）；提供1份得2分，最高得10分。 b.至少提供1份拟派项目经理签订的工程项目业绩合同，未按规定要求不得分。 | 10分 |
| 技术部分 | 3 | 总体施工方案： 施工组织安排合理、施工部署全面有效、施工工艺先进；按响应程度进行打分，优秀得8-10分，良好得4-8分，一般得1-4分。 |  | 10分 |
|  | 4 | 项目管理及人员配备： 人员配备合理、全面、有效；按响应程度打分，优秀得8-10分，良好得4-8分，一般得1-4分。 |  | 10分 |
|  | 5 | 确保工期的技术组织措施： 施工进度安排、主要材料的供应合理，确保按期完工，按响应程度打分，优秀得8-10分，良好得4-8分，一般得1-4分。 |  | 10分 |
|  | 6 | 确保工程质量的技术措施: 质量目标符合磋商要求，主要材料来源真实可靠，并有详细可靠的质量保证管理制度及措施，按响应程度打分，优秀得8-10分，良好得4-8分，一般得1-4分。 |  | 10分 |
|  | 7 | 确保安全施工、文明施工、降低环境污染的技术组织措施: 有详细合理可行的安全安全施工、文明施工、降低环境污染的管理制度及措施，按响应程度打分，优秀得4-5分，良好得3-4分，一般得1-3分 |  | 5分 |
|  | 8 | 主要机具、设备和劳动力配备情况: 机械设备满足工程需要，劳动力投入充足合理，按响应程度优秀得4-5分，良好得3-4分，一般得1-3分 |  | 5分 |
|  | 9 | 施工现场平面布置： 现场施工平面布置合理，按响应程度优秀得4-5分，良好得3-4分，一般得1-3分 |  | 5分 |
|  | 10 | 售后服务承诺： 提供合理有效的售后服务措施及承诺，按响应程度优秀得4-5分，良好得3-4分，一般得1-3分 |  | 5分 |
| 说明 |  | 1.若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评委成员无记名投票，以得票高者排序在先。 2.评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3.评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为中标候选人。 4.由于磋商文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5.评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。 6.各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |

五、定标：

1、评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知采购代理机构。

# 第五章  工程量清单另附

工程量清单另附

# 第六章  技术标准和要求

说明：本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。

承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

# 第七章  磋商响应文件格式

项目编号：ZFCG-商洛市-2019-00003

（正本或副本）

商洛西街B#楼外立面改造项目

磋商响应文件

供应商名称：（公章）

二O一九年四月

目  录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书

三、磋商保证金/担保机构保函

四、磋商报价表

五、商务要求

六、技术要求

七、信誉要求

八、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

九、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书十、

### 一、磋商响应函

致：西北国际项目管理有限公司

根据贵方（项目名称：                  ）(项目编号：            ）的磋商文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商  (供应商名称)提交磋商响应文件正本    份、副本    份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

1.磋商总价为 ：人民币：                （￥        元）。

2.如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起     天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7.与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

致：西北国际项目管理有限公司

(供应商名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次     (项目名称）     （项目编号：      ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年    月     日签字生效，特此证明。

| 被授权人（签字）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人二代身份证正反面复印件

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、磋商保证金/担保机构保函

### 本页附谈判保证金转账凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件

### 四、磋商报价表

4.1磋商一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 | 磋商总报价 （元） | 工期 （日历天） | 工程质量 | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价大写： |  |  |  |  |  |

注：1、以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

2、本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

### 4.2已标价工程量清单

（格式自拟）

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

五、商务要求

（格式自拟）

注：供应商应按照磋商文件的要求编制商务要求，并封装至磋商响应文件中。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应磋商文件要求，将按无效磋商处理。

1.供应商企业简介；（格式自拟）

2.供应商资格证明文件（见供应商须知前附表）；

3.企业经营情况表（见附件1）；

4.供应商资格声明（见附件2）；

5.供应商业绩情况（见附件3）；

6.工期、工程质量、实施地点、付款方式、合同条款须逐条响应；（格式自拟）

7.其他可以证明供应商实力的文件。（如果有，格式自拟）

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日      期：

### 六、技术要求

（无附件的格式自拟）

注：供应商应按照磋商文件的要求编制商务要求，并封装至磋商响应文件中。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应磋商文件要求，将按无效磋商处理。

1. 总体施工方案；

2. 项目管理及人员配备；（见附件5、6、7、8）

3. 确保工期的技术组织措施；

4. 确保工程质量的技术措施；

5. 确保安全施工、文明施工、降低环境污染的技术组织措施；

6. 主要机具、设备和劳动力配备情况；（见附件4）

7. 施工现场平面布置；

8. 售后服务承诺；

9. 供应商认为有必要说明的问题。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

七、信誉要求

（格式自拟）

近三年（2016年至今）已完成目前在建工程合同履行过程中，供应商无诉讼或仲裁情况并无不良记录；无因拖欠农民工工资而引起上访事件。

供应商根据公司实际情况作出相应文字说明，格式由投标人自拟，如有违反，必须接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日      期：

### 八、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：西北国际项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为（没有填零）次，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日      期：

九、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
    承诺单位（盖章）：

全权代表人（签字）：

地址：

邮编：

电话：

时间：

附件1：

企业经营情况表

投标人：（企业法人公章）                            单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 公司网址 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| 营业范围 | 主 营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼 营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营优势和特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务经 营状况 | 年 度 |  | 营业总收入 |  | 交纳营业税总额 | 交纳所得税 总额 | 负债总额 |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行名称 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 开户行地址 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |
| 主营业 务情况 | 主营业务名称 |  |  |  | 上年经营额 |  |  |  |  |  |
| 企业 总人数 | 其中： |  |  |  | 获得各类专业技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员 | 技术人员 |  | 其他人员 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |  |  |

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件2：

投标人资格声明

1.名称及其它情况

投标人名称：____________________________________

地   址：                  电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

职工总人数：

工程技术及管理人员数分别为：

本年度投标人的主要财务情况（到  年  月  日 止）

注册资金：

固定资产：

原    值：

净    值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

销售收入/主营业务收入：

2.最近三年的年度总营业额：

3.投标人最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4.有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件3：

供应商业绩情况

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格后附中标通知书或合同协议书复印件加盖供应商公章。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

#### 附件4：

#### 拟投入本项目的主要机械、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 制造年份 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附机械设备购置发票或租赁合同复印件并加盖供应商公章。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

拟投入项目管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 /职务 | 拟承担职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：相关岗位人员应附岗位资格证书并加盖供应商公章。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

#### 附件6：

#### 项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的工程项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：附资格证书并加盖供应商公章。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

#### 附件7：

#### 项目经理无在建项目证明

（格式由投标人自拟）

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

#### 附件8：

#### 拟派技术负责人简历表

| 姓名 | 出生： 年 月 |
| --- | --- |
| 学历 | 职称 |
| 职务 | 工作年限 |
| 个人简历 |  |

备注：附拟派项目技术负责人技术职称证书复印件并加盖供应商公章。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日   期：

附件9：

磋商担保函（如有）

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当交纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附表10：

申请小型微型企业价格优惠资格认定表（如有）

| 企业名称 |  |  | 企业编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 | 是否为国家限制和禁止行业 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 具体行业类别： |  |  |  |  |
| 所属年度营业收入 |  |  |  |  |  |
| 所属年度资产总额 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 资产总额 |  |
| 所属年度从业人数 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 从业人数 |  |
| 本公司承诺：以上所填内容属实，如有虚假，将依法承担一切责任。 法定代表人/或被授权人（签字）： 公 章： 日 期： |  |  |  |  |  |

填表须知

本表适用于企业申请小型微型企业价格优惠资格认定时使用。

一、小型微型企业条件

小型微型企业划分标准是以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为划分依据。

二、小型微型企业的优惠政策根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，具体详见评标办法的规定。

三、《申请小型微型企业价格优惠资格认定表》填写说明

1.“所属时期”：正常经营企业填报上年度公历1月至12月。年度中间开业的，填报上年度实际生产经营当月至12月。年度中间发生破产、停业等情况的，填报1月至实际停业、破产之日的当月。

2.“是否为国家限制和禁止行业”：参照《产业结构调整指导目录（2005年本）》（发改委第40号令）。

3.“年初数”、“年末数”：企业经营期不足12个月的，按“期初数”、“期末数”填报。4.从业人数和资产总额：按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

四、要求提供的相关材料：提供营业收入和从业人数的相关证明。

附表11：

### 封袋正面标识式样

格式A：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：西北国际项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称（公章）：

时间：

格式B：电子版封袋正面标识式样

致：西北国际项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版本

（非唱价阶段不得启封）

供应商名称（公章）：

时间：

格式C：磋商一览表封袋正面标识式样

致：西北国际项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商一览表

（非唱价阶段不得启封）

供应商名称（公章）：

时间：

格式D：资格证明文件表封袋正面标识式样

致：西北国际项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

资格证明文件

（非资格审查不得启封）

供应商名称（公章）：

时间：